Доклад

на тему: «Осуществление внешнего финансового контроля над реализацией мероприятий ПНП «Образование» в муниципальных образованиях, в том числе, связанных с переводом общеобразовательных организаций на обучение в одну смену» на примере результатов аудита эффективности использования средств местного бюджета, выделенных на систему общего образования в городе Краснодаре.

В Послании Президента РФ Федеральному собранию от 04.12.2014  был обозначен острейший вопрос, непосредственно затрагивающий интересы населения муниципальных образований – переполненность школ и классов. Президентом РФ предложено правительству совместно с регионами представить комплексный подход к решению задачи.

Для нашего города эта задача особенно важна, в 2017 году в Краснодаре в двух школах  появились первые классы «Ф» (параллельные  21 класс). Население города стремительно растет за счет строительного «бума» - за последние три года общая площадь вводимых  в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования колеблется в районе 2 млн. кв.м). За последние 5 лет по данным статистики наеселение выросло на 111,7% и составляет 985,6 тыс.чел.,  по официальным данным миграционный службы на 130,7% и достигло 1,5 млн.чел.

тыс.чел.

| Наименование показателя | Отчет |  |  |  |  |  |  | 2017* год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| - по статистическим данным | 830,5 | 842,6 | 861,2 | 882,3 | 905,6 | 930,8 | 958,4 | 985,6 |
| - по данным Управления МВД России по городу Краснодару | 804,2 | 945,9 | 1 018,7 | 1 138,3 | 1 079,0 | 1 243,1 | 1 379,4 | 1 487,8 |

Фактическое количество учащихся в общеобразовательных организациях города Краснодара на 01.09.2017 составляет 128 312 чел., из них числе обучающиеся во 2 и 3 смены - 46 921 чел. (36,5%).

Количество учащихся, обучающихся во 2 и 3 смену, неуклонно растёт: по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.09.2017 по сравнению с 01.01.2015 – на 23,2%,  32,1%,  49,5% соответственно.

Прогнозируемая численность обучающихся в 2025 году - 157 232 человек, ожидаемый прирост к 01.09.2017 –  118,3%. Таким образом, для нашего города, как и для всей Российской Федерации решение этой задача - приоритетный проект.

Во исполнение поручения Президента РФ распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р утверждена Программа РФ «Содействие созданию в субъектах РФ  (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, задачами которой определены обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше.

При этом провозглашены ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности -

при реализации I этапа Программы (2016 - 2020 годы):

– к 2018 году будет ликвидирована третья смена обучения;

– к 2021 году 1 - 4 классы и 10 - 11(12) классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену;

будет удержан существующий односменный режим обучения;

при реализации II этапа Программы (2021 - 2025 годы):

– к 2024 году в одну смену станут обучаться все 5 - 9 классы в общеобразовательных организациях;

– к 2025 году 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые общеобразовательные организации (что обеспечит снижение показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта), будет удержан существующий односменный режим обучения.

По итогам реализации Программы:

– все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут обучаться в одну смену;

– 100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций.

Аналогичные задачи предусматривает соответствующая региональная программа Краснодарского края «Содействие созданию в Краснодарском крае (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.01.2016 № 11-р (в редакции от 18.09.2017),

При этом ни федеральная, ни краевая программы не обеспечены соответствующими источниками финансирования и фактически носят декларативный характер.

В своем выступлении на парламентских слушаниях в Госдуме на тему: «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  Председатель Счетной палаты РФ  Татьяна Голикова отмечала, что сегодняшние паспорта приоритетных проектов имеют ряд проблем и недостатков, без решения которых оценить эффективность реализации мероприятий и затраченных средств затруднительно, также как и определить приоритеты в расходах.

Например, паспорта приоритетных проектов в сфере образования разработаны без учета реализации мероприятий в рамках других документов и госпрограммы. Наглядным примером является проект по созданию мест в школах: значение показателя по числу новых мест, введенных, в том числе путем строительства, в приоритетном проекте установлено на 2017 год на уровне 47 тыс. мест, в госпрограмме – 98 тыс., в самостоятельной программе по созданию мест в школах – более 680 тыс. мест.

Постоянное расширение состава используемых программно-целевых инструментов (федеральные и ведомственные программы, госпрограммы, приоритетные проекты) повышает риски параллельного осуществления мероприятий по близким целям, ограничивает возможности концентрации ресурсного обеспечения на наиболее приоритетных сферах.

Так, в настоящее время на территории Краснодарского края реализуются следующие федеральные, региональные и местные программы, включающие мероприятия по созданию дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях:

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 (в редакции от 31.03.2017). Задачами подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования».

Ожидаемыми результатами её реализации являются:

– создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим обучения в 1 - 11 (12) классах в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации (задача подпрограммы);

– обеспечение достаточного количества мест в образовательных организациях и формирование условий для осуществления образовательных программ общего образования в соответствии с образовательным стандартом; ликвидация практики реализации образовательных программ общего образования в третью смену, переход начальной школы (1 - 4 классы) и 10 - 11 (12) классов на обучение в одну смену, удержание существующего односменного режима обучения (ожидаемые результаты).

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 939 (в редакции от 11.08.2017), предусмотривает предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при организации предоставления образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразовательных организациях).

Государственная программа КК «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» (подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»), утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 943 (в редакции от 09.08.2017), предусматривает предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения, в том числе в целях реализации мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Государственной программой КК «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» (подпрограмма «Жилище»), утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 № 1038 (в редакции от 18.09.2017), предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры (в т.ч. образовательных учреждений) в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья.

Муниципальной программой МО город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства (подпрограмма «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар»), утвержденной постановлением администрации МО город Краснодар от 16.11.2015 № 1038 (в редакции от 18.09.2017), предусмотрено создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций путем  строительства средних общеобразовательных школ  и строительства блоков на территориях существующих школ.

Решение таких вопросов, как создание новых мест в общеобразовательных организациях, обеспечивающих односменный режим обучения в 1 - 11 (12) классах в общеобразовательных организациях, ликвидация практики реализации образовательных программ общего образования в третью смену, переход на обучение в одну смену и удержание существующего односменного режима обучения положениями указанных действующих Программ не предусмотрены.

Также указанными Программами не предусмотрены мероприятия по переводу к 2025 году обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые общеобразовательные организации.

Справочно. Фактически достижение показателей по переходу начальной школы (1 - 4 классы) и 10 - 11 (12) классов на обучение в одну смену в муниципальном образовании город Краснодар осуществляется, в основном, не за счет ввода новых мест путем осуществления капитальных вложений в объекты строительства, а за счет изменения расписаний и перевода учащихся 5-9 классов на обучение во вторую и третью смены.

В МО город Краснодар по состоянию на 01.09.2017 функционирует 91 общеобразовательное учреждение  проектной мощностью 67068 мест.

В результате, чтобы в перспективе (к 2025 году) перейти на обучение в 1 смену, необходимо обеспечить новыми школами не менее 90164 учащихся (с учетом необходимости ввода дополнительных мест для соблюдения санитарных норм при комплектовании классов (не более 25 человек)).

Проектом программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017-2027 годы» предусматривается строительство 92 объектов (новых школ и пристроек к действующим) на 119 825 мест.  Плановый объем инвестиций, необходимых для строительства, составляет порядка 62 млрд. рублей (ФБ – 43,4 млрд. рублей, КБ – 12,4 млрд. рублей, МБ – 6,2 млрд. рублей).

Целями реализации указанной программы должны стать, в том числе, создание новых мест в общеобразовательных учреждениях и переход на обучение в одну смену к 2025 году. Однако принятие программы сталкивается с проблемами отсутствия соответствующих объемов финансирования.

Следует отметить, что существующий в городе Краснодаре уровень финансового обеспечения расходов на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций и их поддержание в надлежащем техническом состоянии (не более 10% от потребности) впоследствии может привести к необходимости дополнительных капитальных вложений в их реконструкцию и модернизацию, а также к росту дефицита мест по отношению к текущим показателям.

Таким образом, все действующие Программы в области образования не согласованы между собой, не ориентированы на достижение задач, поставленных Президентом РФ по повышению качества образования. А находящиеся в стадии разработки -  не обеспечены необходимым уровнем финансирования.

В результате не представляется возможным не только обеспечить переход на обучение в одну смену, но и сохранить имеющийся уровень обеспеченности местами в общеобразовательных организациях в перспективе до 2025 года.

В связи с вышеизложенным, в кратчайшие сроки необходимо:

- разработать комплексные программы развития системы общего образования, предусматривающие мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации ныне действующих школ, обеспечению выделяемых для целей строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, разработке ПСД и строительству новых школ  как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях, синхронизировав эти мероприятия между собой по срокам реализации;

- обеспечить соответствующим объемом финансирования реализацию указанных мероприятий с учетом реальных сроков по формированию земельных участков, разработке ПСД, обеспечению инженерной инфраструктурой и строительства школ;

- обеспечить надлежащий контроль за ходом реализации указанных мероприятий, соблюдением соглашений о выделении средств и ходом строительных работ в целях недопущения срыва исполнения поручения руководства страны.